JOBBOARD API

Plan de Desarrollo — Portafolio Personal

Backend escalable con NestJS

| NestJS | PostgreSQL | Redis + Bull | Docker | WebSockets |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Duración estimada total

10 – 14 semanas

## ¿Qué vamos a construir?

Una plataforma de empleos completa con backend en NestJS. Tendrá tres tipos de usuarios (Admin, Empresa y Candidato), búsqueda avanzada de ofertas, notificaciones en tiempo real y procesamiento asíncrono de tareas. Es un proyecto que demuestra arquitectura real de producción.

Cada fase de este plan está alineada con las secciones del curso de Fernando Herrera, para que puedas construir el proyecto mientras aprendes. Avanzas en el curso → construyes esa funcionalidad en el proyecto.

| FASE 1 | Fundamentos y configuración del proyecto | Semanas 1–2 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Tener el esqueleto del proyecto corriendo localmente con Docker, la base de datos conectada y la estructura de módulos definida.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Crear proyecto NestJS con CLI | NestJS CLI, estructura de carpetas | Baja |
| Configurar Docker Compose (Nest + Postgres + Redis) | Docker, docker-compose.yml | Media |
| Conectar TypeORM con PostgreSQL | TypeORM, ConfigModule, .env | Media |
| Definir entidades base: User, Job, Application | TypeORM Entities, relaciones | Media |
| Configurar variables de entorno con @nestjs/config | ConfigModule, Joi validation | Baja |
| Configurar ESLint, Prettier y estructura de módulos | Herramientas de desarrollo | Baja |

Resultado al final de la fase

- Proyecto corriendo en Docker con hot reload

- Base de datos conectada con migraciones automáticas

- Estructura de módulos: UsersModule, JobsModule, AuthModule

| FASE 2 | Autenticación y sistema de roles | Semanas 3–4 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Sistema de autenticación completo con JWT y control de acceso basado en roles (RBAC) para Admin, Empresa y Candidato.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Registro e inicio de sesión con bcrypt | Passport.js, bcrypt, DTOs | Media |
| Autenticación con JWT (access token) | JwtModule, JwtStrategy | Media |
| Refresh tokens para sesiones persistentes | TypeORM, tokens en DB | Alta |
| Guard de autenticación global (JwtAuthGuard) | Guards, Reflector | Media |
| Decorador @Roles() y RolesGuard | Custom decorators, Guards | Media |
| Decorador @GetUser() para usuario actual | Custom param decorator | Baja |
| Endpoints: register, login, refresh, logout | AuthController, DTOs | Baja |

Resultado al final de la fase

- Registro y login funcionando con JWT

- Rutas protegidas según rol del usuario

- Interceptor que retorna datos del usuario autenticado

| FASE 3 | Módulo de empleos y candidatos | Semanas 5–6 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

El corazón de la plataforma: CRUD de empleos, paginación, filtros y el flujo completo de aplicación a una oferta.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| CRUD completo de ofertas de trabajo | TypeORM, DTOs, Validation Pipe | Baja |
| Paginación y filtros (ciudad, salario, categoría) | Query params, TypeORM WHERE | Media |
| Búsqueda básica por título y descripción | TypeORM LIKE, ILike | Baja |
| Perfiles de empresa y de candidato | Entidades Company, Profile | Media |
| Flujo de aplicación a una oferta | Entidad Application, estados | Media |
| Subida de CV (archivo PDF) a Cloudinary/S3 | Multer, @nestjs/platform-express | Alta |
| Validaciones con class-validator y class-transformer | Pipes, DTOs avanzados | Media |

Resultado al final de la fase

- Empresa puede publicar, editar y cerrar ofertas

- Candidato puede buscar, filtrar y aplicar a ofertas

- Subida de CV funcionando con almacenamiento en la nube

| FASE 4 | Notificaciones en tiempo real | Semanas 7–8 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Implementar WebSockets para notificaciones en vivo y procesamiento asíncrono de emails con Bull + Redis.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Gateway de WebSocket con @nestjs/websockets | WebSocketGateway, Socket.io | Media |
| Notificación en vivo al aplicar a una oferta | emit(), rooms por usuario | Media |
| Notificación cuando empresa ve el perfil | Eventos personalizados | Media |
| Configurar Bull + Redis para colas de tareas | BullModule, @nestjs/bull | Alta |
| Queue de envío de emails (bienvenida, aplicación) | Bull processors, jobs | Alta |
| Templates de email con Handlebars o Mjml | Nodemailer, templates | Media |
| Panel de notificaciones por usuario | Entidad Notification en DB | Media |

Resultado al final de la fase

- Notificaciones en tiempo real en la UI

- Emails enviados de forma asíncrona sin bloquear la API

- Cola de tareas con reintentos automáticos en caso de fallo

| FASE 5 | Documentación, tests y calidad | Semanas 9–10 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Dejar el proyecto con documentación profesional y tests que demuestren que sabes escribir código de calidad.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Documentar todos los endpoints con Swagger | @ApiTags, @ApiOperation, DTOs | Baja |
| Autenticación en Swagger (Bearer token) | @ApiBearerAuth | Baja |
| Tests unitarios de servicios clave | Jest, TestingModule | Media |
| Tests end-to-end del flujo de auth y jobs | Supertest, e2e testing | Alta |
| Configurar coverage reports con Jest | Jest coverage, thresholds | Baja |
| Seeders para datos de prueba | TypeORM Seeders | Baja |

Resultado al final de la fase

- Swagger UI disponible en /api/docs con todos los endpoints

- Cobertura de tests > 70% en servicios críticos

- README profesional con instrucciones de instalación

| FASE 6 | Deploy y CI/CD | Semanas 11–12 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Publicar el proyecto en producción con pipeline automatizado. Es lo que transforma un proyecto de práctica en un proyecto de portafolio real.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Optimizar Dockerfile para producción (multi-stage) | Docker multi-stage build | Media |
| Configurar GitHub Actions: build + test | GitHub Actions, workflows | Media |
| Deploy automático a Railway o Render | Railway CLI / Render deploy hook | Media |
| Variables de entorno en producción | Secrets, Config vars | Baja |
| Configurar dominio personalizado y HTTPS | Railway / Render settings | Baja |
| Monitoreo básico con logs (Winston o Pino) | @nestjs/winston, LoggerModule | Baja |

Resultado al final de la fase

- API corriendo en producción con URL pública

- Cada push a main dispara el pipeline automáticamente

- URL de Swagger en producción para mostrar en portafolio

| FASE 7 | Extras opcionales (diferenciadores) | Semanas 13–14 |
| --- | --- | --- |

Objetivo

Features opcionales que elevan el nivel del proyecto y lo hacen destacar frente a otros portafolios. Agregar uno o dos de estos es suficiente.

| Tarea | Tecnología / Concepto | Dificultad |
| --- | --- | --- |
| Búsqueda full-text con Elasticsearch | Elasticsearch, @nestjs/elasticsearch | Alta |
| Rate limiting por IP y por usuario | @nestjs/throttler | Baja |
| Módulo de Analytics (vistas por oferta) | Entidad View, aggregations | Media |
| Autenticación con Google OAuth | Passport Google Strategy | Media |
| Caché de respuestas con Redis | CacheModule, @UseInterceptors | Baja |
| Internacionalización (i18n) de mensajes | nestjs-i18n | Media |

## Resumen del stack completo

| Backend Core • NestJS • TypeScript • TypeORM • PostgreSQL | Tiempo Real & Async • WebSockets / Socket.io • Bull + Redis • Nodemailer • Queues & Jobs | DevOps & Calidad • Docker + Compose • GitHub Actions • Jest (unit + e2e) • Swagger / OpenAPI |
| --- | --- | --- |

## Consejos para el portafolio

Estos puntos hacen la diferencia entre un proyecto de práctica y uno que impresiona a un reclutador:

- Escribe un README.md profesional con arquitectura, instrucciones de instalación y capturas de Swagger

- Sube el proyecto a GitHub con commits descriptivos desde el primer día

- Despliega en producción cuanto antes — una URL real vale más que código local

- Documenta las decisiones técnicas: ¿por qué usaste Bull y no cron jobs? ¿por qué Postgres y no Mongo?

- Graba un video corto (2-3 min) mostrando el Swagger UI en producción para tu LinkedIn

¡A construir!

JobBoard API — Plan de desarrollo personalizado